Azure PoCアプリ基盤

構成方針書

非 IT職によるバイブコーディングアプリの簡易デプロイ環境

Vercel / Cloudflareの代替としてのAzure App Service構成

# 1. 背景と目的

## 1.1 プロジェクト概要

社内AI利用プロジェクトの一環として、非IT職約20名がVSCode + Claude Codeを用いたバイブコーディングで業務アプリを作成する。作成されたアプリを簡単にデプロイして動作確認できる環境を、社内ポリシーに準拠した形で用意する。

## 1.2 前提条件

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 開発者 | 非IT職 約20名 |
| アプリ数 | 20～30程度（随時増減） |
| 利用者規模 | 各アプリ 数名～数十名 |
| 用途 | PoC（恒久利用時は別途正式環境を検討） |
| 社内ポリシー | データ海外保持禁止、学習等へのデータ利用禁止 |
| クラウド標準 | Azure（既存利用実績あり） |
| 技術スタック | Node.js / Reactに基本統一 |

## 1.3 社内ポリシーとVercel/Cloudflareの問題

VercelやCloudflareの無料プランはデプロイ体験に優れるが、以下の社内ポリシーを満たさない。

- データが海外に保持される可能性があり、リージョン固定の保証がない（特に無料・安価プラン）

- データがサービス改善等の目的で利用される可能性がある

- ポリシーを満たすにはEnterprise契約（年間数万ドル）が必要で、コスト優位性がなくなる

# 2. 推奨構成

## 2.1 アーキテクチャ概要

Azure App Service Plan（Premium v3 P0v3）を1台用意し、全アプリを共有ホスティングする。リージョンはJapan Eastを選択し、データの国内保持を保証する。

App Service Plan (P0v3 / Linux / Japan East)

├ Web App (project-a)  ← https://project-a.azurewebsites.net

├ Web App (project-b)  ← https://project-b.azurewebsites.net

├ Web App (project-c)

└ Web App (project-n)  ... 最20～30アプリ

+ Cosmos DB (Serverless)  ← DBが必要なアプリ用（共有）

+ Blob Storage           ← ファイル保存が必要なアプリ用（共有）

## 2.2 デプロイフロー

開発者の日常操作は「git push」のみ。Web Appの初期作成はプラットフォーム管理者が実施する。

【初回セットアップ（管理者作業・約1件につき5～10分）】

- 開発者からGitHubリポジトリURLを受け取る

- BicepテンプレートでWeb Appを作成（またはAzureポータルで手動作成）

- Deployment CenterでGitHubリポジトリと接続（GitHub Actions自動生成）

- 開発者にURLを共有

【日常のデプロイ（開発者作業）】

- Claude Codeでアプリを作成・修正

- git push origin main

- GitHub Actionsが自動実行→数分後に反映

- https://アプリ名.azurewebsites.net で動作確認

- 問題があればgit revertして再度push（前の安定版に差し戻し）

# 3. 推奨技術スタック

## 3.1 基本スタック

| レイヤー | 技術 | 選定理由 |
| --- | --- | --- |
| フロントエンド | React (Vite) | Claude Codeとの相性が良く、情報が豊富。Viteでビルドが高速 |
| バックエンド | Node.js (Express) | フロントと同一言語で完結。非IT職の学習コストを最小化 |
| データベース | Cosmos DB (Serverless) | 従量課金でPoCに最適。使わなければほぼ無料 |
| ファイル保存 | Azure Blob Storage | 安価でシンプル。画像・CSV等の保存に |
| 認証 | Entra ID (Easy Auth) | App Service組み込み。コード不要で社内認証を実現 |
| CI/CD | GitHub Actions | App Serviceとの接続時に自動生成される |

## 3.2 スタック統一の理由

技術スタックを統一することで、以下のメリットがある。

- Claude Codeへのプロンプトテンプレートを共通化できる

- App Serviceのランタイム設定が統一され、管理が容易

- メンバー間でノウハウを共有しやすい

- トラブルシューティングも共通パターンで対応可能

例外的に異なるスタックが必要なアプリは、個別に検討する。

# 4. 構築可能なWebアプリの例

この構成で作成・デプロイ可能な業務アプリの代表例を示す。

| カテゴリ | アプリ例 | 主な機能 |
| --- | --- | --- |
| データ可視化 | 売上ダッシュボード、KPIモニター | CSV取込→グラフ表示、フィルタリング、PDF出力 |
| 業務管理 | タスク管理、進捗報告、承認フロー | CRUD操作、ステータス管理、通知 |
| 情報共有 | 社内Wiki、FAQ、ナレッジベース | 検索、カテゴリ分類、Markdown編集 |
| データ入力 | アンケート、日報、報告書作成 | フォーム入力、バリデーション、集計・出力 |
| ツール系 | ファイル変換、一括処理、テンプレート生成 | ファイルUP→加工→DL、バッチ処理 |
| コミュニケーション | 会議室予約、イベント管理 | カレンダーUI、予約競合制御、リマインダー |

上記はいずれもReact + Express + Cosmos DB（またはDB不要）の構成で実現可能。非IT職がClaude Codeでバイブコーディングする際に、プロンプトテンプレートで技術スタックを指定すれば、統一された構成で生成される。

# 5. コスト試算

## 5.1 Azure構成の月額コスト

| リソース | プラン | 月額目安（USD） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| App Service Plan | P0v3 Linux | $120～135 | 1 vCPU / 4GB RAM / 250GB 1年RIで約$70まで削減可 |
| Cosmos DB | Serverless | $1～5 | 100万RUあたり$0.25。PoC用途では微少 |
| Blob Storage | Hot tier | $1未満 | 少量のファイル保存 |
| GitHub | Free / Team | $0～$4/人 | プライベートリポは無料でも可 |
| 合計 |  | $125～145 | 約月額1.9～2.2万円 |

※ 1年リザーブドインスタンス適用時は合計約$75～85/月（約1.1～1.3万円）まで削減可能。

※ アプリ数が增えてもApp Service Planのコストは変わらない（リソース上限まで）。

## 5.2 Vercel / Cloudflareとの比較

|  | Azure App Service | Vercel Pro | Cloudflare Paid |
| --- | --- | --- | --- |
| 月額目安 | $125～145 | $400（20名×$20） | $5 |
| データ国内保持 | ○ Japan Eastで保証 | × 保証なし | × Enterprise必要 |
| 学習利用禁止 | ○ Azure利用規約で明示 | △ 要確認 | △ 要確認 |
| ポリシー充足時の月額 | $125～145（変更なし） | $1,700+（Enterprise） | 年間数万ドル |
| デプロイ体験 | git push→自動デプロイ | git push→自動デプロイ | wrangler CLI必要 |
| 技術スタック自由度 | 広い（Node/Python/Java等） | Next.js中心 | Edge制約あり |
| 初期構築工数 | 中（テンプレート整備2～3日） | ほぼゼロ | ほぼゼロ |
| 管理者運用負荷 | 低（1件約分×随時） | ほぼなし | ほぼなし |

Vercel/Cloudflareは社内ポリシーを満たすにはEnterprise契約が必要となり、Azure構成の数倍以上のコストがかかる。ポリシー要件を前提とした場合、Azure App Serviceがコスト・ポリシー両面で最も合理的である。

# 6. ガバナンスと運用

## 6.1 リソース構成

Subscription

├ RG: poc-platform      ← App Service Plan, Cosmos DB, Blob Storage

├ RG: poc-project-a     ← 必要に応じてプロジェクト固有リソース

└ RG: poc-project-n

## 6.2 RBAC

| 役割 | 権限 | 対象者 |
| --- | --- | --- |
| プラットフォーム管理者 | App Service Plan / Cosmos DB / Storageの管理 | IT担当 1～2名 |
| 開発者 | 自分のWeb Appの閲覧・ログ確認（デプロイはGitHub経由） | 非IT職 約20名 |

## 6.3 ライフサイクル管理

- 全Web Appに作成日タグを付与し、定期的に棚卸しを実施

- 一定期間（例：90日）アクセスのないアプリは削除候補としてリストアップ

- 恒久利用が有用と判断されたアプリは、別途正式環境を検討

# 7. リスクと注意事項

| リスク | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| ノイジーネイバー | 1アプリの重い処理が他に影響 | App Insightsで監視、問題アプリを特定・制限 |
| Plan容量不足 | 30アプリ超で性能低下 | P1v3へのスケールアップまたはPlan分割 |
| 管理者ボトルネック | Web App作成待ち | Bicepテンプレートで自動化、当日対応SLA |
| コスト超過 | Cosmos DBの予想外の利用增 | 請求アラート設定、月次レビュー |

# 8. 結論

社内ポリシー（データ国内保持・学習利用禁止）を前提とすると、Vercel/Cloudflareは無料・安価プランでは要件を満たせず、Enterprise契約ではコストが大幅に上昇する。

Azure App Service（P0v3共有）は以下の点で最も合理的な選択である。

- コスト：月額約$125～145（約月額1.9～2.2万円）でアプリ数に依存しない

- ポリシー：Japan Eastリージョンでデータ国内保持を保証

- デプロイ体験：git push→自動デプロイでVercelとほぼ同等

- 拡張性：アプリ数増加に対してコスト増が緩やか

- PoCから正式環境への昇格パスが明確

初期構築にプラットフォーム管理者の工数2～3日（Bicepテンプレート整備、初回セットアップ手順書作成）が必要だが、それ以降のランニングコストは最小限である。